LIBROS/XPRESS Sprint 0

26 abril Digital Shift Creado por: Robert Cerón, David Solís, Juan José Castro

# Objetivo

# Implementar un sistema de gestión integral para Libro/Xpress que permita digitalizar y modernizar los procesos operativos y administrativos de la librería y papelería, automatizando la gestión de ventas, inventario y facturación, integrando una plataforma de ventas en línea y un programa de fidelización de clientes, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, optimizar la atención al cliente y apoyar la toma de decisiones mediante reportes estratégicos

# Listado de Funcionalidades

- Gestión de ventas y facturación digital en tiempo real

- Control y actualización automática del inventario

- Plataforma de tienda en línea con carrito de compras y pago seguros

- Gestión de clientes

- Generación de reportes administrativos y estratégicos

- Sistema de búsqueda avanzada de productos

- Módulo de gestión de promociones y descuentos

# Listado de Requisitos Funcionales

- Registrar ventas en tiempo real del sistema

- Actualizar automáticamente el inventario después de cada venta

- Generar facturas digitales para las transacciones realizadas

- Permitir compras en línea mediane carrito de compras y pagos seguros

- Generar reportes de ventas e inventario para la gerencia

- Gestionar la recuperación de credenciales y seguridad de acceso

- Sincronizar el stock entre los canales físico y virtual

- Visualizar el historial de pedidos y entregas

# Diagrama de Módulos

# Definición de Roles

- Producto Owner: David Solís

- Scrum Master: Robert Cerón

- Scrum Team: Robert Cerón, David Solís, Juan José Castro

- Diseño GUI: Robert Cerón

- Analista de software: Juan Castro

- Analista comercial: Robert Cerón

- Tester: : David Solís

- Arquitecto de software: David Solís

- Team lead: Robert Cerón

- Desarrolladores back end: Robert Cerón, David Solís. Juan Castro

- Desarrolladores Front End: Robert Cerón, David Solís, Juan Castro

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usuario | Navegar por el catálogo y utilizar el buscador avanzado. | Encontrar títulos específicos o categorías de papelería de forma ágil y eficiente, optimizando el tiempo de búsqueda. | El sistema debe mostrar resultados precisos mediante filtros de autor, título y categoría. La interfaz debe cargar las imágenes de las portadas sin demora. |
| 2 | Usuario | Registrar una cuenta nueva e iniciar sesión en el sistema | Acceder a un perfil personalizado que permita gestionar el carrito de compras y asegurar la privacidad de los datos personales | El formulario debe validar que el correo tenga formato correcto y la contraseña cumpla con requisitos de seguridad. Debe existir un enlace funcional para recuperar clave. |
| 3 | Usuario | Gestionar productos en el carrito y proceder al pago | Consolidar la selección de artículos y finalizar la transacción mediante un proceso de pago cifrado, rápido y totalmente seguro. | El carrito debe permitir sumar o restar cantidades y calcular el subtotal e impuestos automáticamente. La pasarela de pago debe confirmar la transacción al finalizar. |
| 4 | Usuario | Acceder al panel administrativo del sistema. | Realizar el mantenimiento del inventario, actualizar precios de los libros y supervisar el flujo de ventas diarias del negocio. | Se requiere una validación de rol administrativo. El usuario debe poder crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD) registros de libros y ver gráficos de ventas. |
| 5 | Usuario | Aplicar códigos de descuento y cupones de fidelidad. | Obtener beneficios económicos en las compras realizadas, incentivando la lealtad del cliente hacia la librería Libro/Xpress. | El sistema debe verificar en tiempo real si el cupón está vigente y aplicar el descuento al total antes de proceder al pago. Debe mostrar un mensaje de error si el código expiró. |
| 6 | Usuario | Consultar el historial detallado de pedidos anteriores. | Llevar un control personal de las adquisiciones realizadas y verificar el estado actual de los envíos o entregas pendientes. | El panel de usuario debe listar las compras con fecha, monto y estado (enviado/entregado). Debe permitir visualizar el detalle de productos de cada orden pasada. |
| 7 | Usuario | Sincronizar el stock entre la tienda física y la web. | Evitar la venta de productos agotados, garantizando que la disponibilidad mostrada al cliente sea verídica en ambos canales de venta. | Al registrar una venta física, el stock en la web debe disminuir automáticamente. Si un producto llega a stock cero, debe marcarse como "Agotado" en la plataforma online. |
| 8 | Usuario | Generar y descargar facturas digitales de compra | Disponer de un respaldo legal y contable de la transacción realizada, facilitando la organización de los gastos del comprador. | Tras cada compra exitosa, el sistema debe habilitar un botón de descarga. El archivo generado debe estar en formato PDF y contener todos los datos fiscales de la librería. |

# Product Backlog

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrador | Registrarme e iniciar sesión en la plataforma. | Poder crear un perfil único que me identifique en el sistema y me permita acceder a las funciones restringidas de compra y gestión personal. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |
| 2 | Administrador | Visualizar y buscar productos en el catálogo. | Explorar la oferta disponible de libros y papelería de manera rápida, asegurando que encuentro lo que busco antes de iniciar el proceso de compra. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |
| 3 | Administrador | Gestionar el carrito de compras y realizar el pago. | Finalizar la adquisición de mis artículos seleccionados mediante un flujo de pago seguro que garantice la correcta recepción de mi orden de compra. | Alta | 2 | Para Ser Iniciada |
| 4 | Administrador | Acceder al panel de administración de inventario. | Mantener actualizada la base de datos de productos y precios, permitiendo que el negocio refleje información real a todos los clientes. | Media | 2 | Para Ser Iniciada |
| 5 | Administrador | Aplicar cupones de descuento y promociones. | Aprovechar ofertas especiales y beneficios por fidelidad, mejorando mi experiencia como cliente frecuente de la librería Libro/Xpress. | Baja | 3 | Para Ser Iniciada |
| 6 | Administrador | Consultar el historial detallado de mis pedidos. | Revisar mis transacciones pasadas y monitorear el estado de mis envíos actuales para tener claridad sobre el ciclo de vida de mis compras. | Baja | 3 | Para Ser Iniciada |
| 7 | Administrador | Sincronizar el stock entre la tienda física y la web. | Garantizar que no existan errores de disponibilidad (overselling), manteniendo la integridad de los datos de inventario en todos los canales | Media | 4 | Para Ser Iniciada |
| 8 | Administrador | Generar y descargar facturas digitales. | Obtener un comprobante formal y detallado de mi gasto para fines contables o legales, disponible inmediatamente después de realizar el pago. | Media | 4 | Para Ser Iniciada |

# Programación de Sprint

| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin |

27/04/2026 – 28/04/2026                    29/04/2026 – 02/05/2026         03/05/2026 – 05/05/2026             06/05/2026 – 08/05/2026

# Sprint 1

## Sprint Backlog

En la siguiente tabla se deben relacionar únicamente las HU de este sprint

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrador | Visualizar y buscar productos en el catálogo | Explorar la oferta de libros y papelería rápidamente antes de comprar. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |
| 2 | Administrador | Registrarme e iniciar sesión en la plataforma. | Crear un perfil único que me permita acceder a las funciones de gestión. | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |

## Historias de Usuario

La siguiente tabla debe construirse para cada historia de usuario

HU1

| Código: | HU01N | Prioridad: | ALTA | Duración: | PARA SER INICIADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Visualización de Catálogo y Buscador |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Un catálogo digital con filtros de búsqueda |  |  |  |  |
| Para: | Localizar libros por título o autor de forma inmediata |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Que el usuario se encuentra en la página de inicio de Libro/Xpress |  |  |  |  |
| Cuando: | Ingresa el nombre de un libro en la barra de búsqueda y presiona "Enter" |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema debe mostrar únicamente los libros que coincidan con la búsqueda, incluyendo su portada y precio actual. |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

HU2

| Código: | HU01N | Prioridad: | ALTA | Duración: | PARA SER INICIADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Registro y Autenticación de Usuarios |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Un sistema de acceso seguro con correo y contraseña |  |  |  |  |
| Para: | Proteger mi información personal y gestionar mis pedidos |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Que un usuario nuevo no tiene cuenta en el sistema |  |  |  |  |
| Cuando: | Completa el formulario de registro con datos válidos y confirma |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema crea el perfil en la base de datos y permite el ingreso a las áreas restringidas de la web. |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

## Diagrama de clases

## Diagrama de procesos

Incluir los diagramas de procesos que describen las historias de usuario registradas

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Capturas de pantalla del software con las funcionalidades desarrolladas

## Sprint Review

### Debilidades

Describa las debilidades que se identificaron en el equipo durante este sprint

### Fortalezas

Describa las fortalezas que se identificaron en el equipo durante este sprint

### Oportunidades de mejora

Describa las oportunidades de mejora que se identificaron en el equipo durante este

sprint

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Administrador | Visualizar la Noticia | Confirmar su contenido | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |

# Sprint 2

## Sprint Backlog

En la siguiente tabla se deben relacionar únicamente las HU de este sprint

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Administrador | Gestionar el carrito de compras y realizar el pago. | Finalizar la adquisición de mis artículos seleccionados mediante un flujo de pago seguro que garantice la correcta recepción de mi orden de compra. | Alta | 2 | Para Ser Iniciada |
| 4 | Administrador | Acceder al panel de administración de inventario. | Mantener actualizada la base de datos de productos y precios, permitiendo que el negocio refleje información real a todos los clientes. | Media | 2 | Para Ser Iniciada |

## Historias de Usuario

La siguiente tabla debe construirse para cada historia de usuario

HU3

| Código: | HU03N | Prioridad: | ALTA | Duración: | PARA SER INICIADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Carrito de Compras y Pasarela de Pagos |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Un sistema de selección de productos y checkout seguro |  |  |  |  |
| Para: | Consolidar mi compra y generar una orden de pedido |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Que el usuario ha seleccionado uno o varios libros del catálogo |  |  |  |  |
| Cuando: | Hace clic en "Finalizar Compra" e ingresa los datos de pago |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema debe validar la transacción y generar una confirmación de pedido exitoso. |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

HU4

| Código: | HU04N | Prioridad: | ALTA | Duración: | PARA SER INICIADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Panel de Gestión de Stock y Precios |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Una interfaz para añadir, editar o eliminar productos |  |  |  |  |
| Para: | Reflejar la disponibilidad real de la librería a los clientes |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Que el administrador ha iniciado sesión con sus permisos |  |  |  |  |
| Cuando: | Modifica el precio o la cantidad de un libro en el panel |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema debe actualizar la base de datos y reflejar el cambio en el catálogo público. |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

## Diagrama de clases

## Diagrama de procesos

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Capturas de pantalla del software con las funcionalidades desarrolladas

## Sprint Review

### Debilidades

Describa las debilidades que se identificaron en el equipo durante este sprint

### Fortalezas

Describa las fortalezas que se identificaron en el equipo durante este sprint

### Oportunidades de mejora

Describa las oportunidades de mejora que se identificaron en el equipo durante este

sprint

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Administrador |  |  |  |  | Para Ser Iniciada |
| 6 | Administrador |  |  |  |  | Para Ser Iniciada |

# Sprint 3

## Sprint Backlog

En la siguiente tabla se deben relacionar únicamente las HU de este sprint

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Administrador | Aplicar cupones de descuento y promociones. | Mejorar la experiencia del cliente y fomentar la fidelidad. | Baja | 3 | Para Ser Iniciada |
| 6 | Administrador | Consultar el historial detallado de mis pedidos. | Revisar transacciones pasadas y monitorear el estado de las compras. | Media | 3 | Para Ser Iniciada |

## Historias de Usuario

La siguiente tabla debe construirse para cada historia de usuario

HU5

| Código: | HU05N | Prioridad: | BAJA | Duración: | PARA SER INICIADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Sistema de Descuentos y Fidelización |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Un campo de validación de códigos promocionales |  |  |  |  |
| Para: | Aplicar rebajas al monto total de la compra de forma automática |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Que el usuario tiene un código de descuento válido |  |  |  |  |
| Cuando: | Ingresa el código en el resumen del carrito antes de pagar |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema debe recalcular el total restando el porcentaje o monto del cupón. |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

HU6

| Código: | HU06N | Prioridad: | MEDIA | Duración: | PARA SER INICIADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Registro Histórico de Compras |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Un panel con el listado de todas las órdenes realizadas |  |  |  |  |
| Para: | Tener control sobre los gastos y el estado de los envíos |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Que el usuario ha realizado al menos una compra anteriormente |  |  |  |  |
| Cuando: | Accede a la sección de "Mis Pedidos" en su perfil |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema debe listar las órdenes con fecha, número de pedido, total y estado. |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

## Diagrama de clases

## Diagrama de procesos

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Capturas de pantalla del software con las funcionalidades desarrolladas

## Sprint Review

### Debilidades

Describa las debilidades que se identificaron en el equipo durante este sprint

### Fortalezas

Describa las fortalezas que se identificaron en el equipo durante este sprint

### Oportunidades de mejora

Describa las oportunidades de mejora que se identificaron en el equipo durante este

sprint

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Administrador | Visualizar la Noticia | Confirmar su contenido | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |

# Sprint 4

## Sprint Backlog

En la siguiente tabla se deben relacionar únicamente las HU de este sprint

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Administrador | Sincronizar el stock entre la tienda física y la web. | Garantizar que no existan errores de disponibilidad en los canales de venta. | Media | 4 | Para Ser Iniciada |
| 8 | Administrador | Generar y descargar facturas digitales. | Obtener un comprobante formal y detallado de mi gasto para fines legales. | Media | 4 | Para Ser Iniciada |

## Historias de Usuario

La siguiente tabla debe construirse para cada historia de usuario

HU7

| Código: | HU07N | Prioridad: | MEDIA | Duración: | PARA SER INICIADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Sincronización de Stock Físico y Virtual |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Una base de datos centralizada y actualizada en tiempo real |  |  |  |  |
| Para: | Evitar la venta de productos que ya no están disponibles físicamente |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Que se realiza una venta en el punto físico de Libro/Xpress |  |  |  |  |
| Cuando: | El sistema registra la salida del producto manualmente o por código de barras |  |  |  |  |
| Entonces: | El stock mostrado en la plataforma web debe disminuir automáticamente. |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

HU8

| Código: | HU08N | Prioridad: | MEDIA | Duración: | PARA SER INICIADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Exportación de Factura en Formato PDF |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Un motor de generación de documentos digitales |  |  |  |  |
| Para: | Proporcionar al cliente un respaldo legal de su compra |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Que una compra ha sido marcada como "Exitosa" y pagada |  |  |  |  |
| Cuando: | El usuario hace clic en el botón "Descargar Factura" |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema debe generar un archivo PDF con el logo de Libro/Xpress, detalle de productos e impuestos. |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

## Diagrama de clases

Incluir el diagrama de clases que soporta las historias de usuario registradas

## Diagrama de procesos

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Capturas de pantalla del software con las funcionalidades desarrolladas

## Sprint Review

### Debilidades

Describa las debilidades que se identificaron en el equipo durante este sprint

### Fortalezas

Describa las fortalezas que se identificaron en el equipo durante este sprint

### Oportunidades de mejora

Describa las oportunidades de mejora que se identificaron en el equipo durante este

sprint

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Administrador | Visualizar la Noticia | Confirmar su contenido | Alta | 1 | Para Ser Iniciada |

# Referencias